UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Propuesta del Proyecto CoSwim

Curso: {Nombre de Asignatura}

Docente: Patricio Cuadros

Integrantes:

{Apellidos y nombres del estudiante (código universitario)}

Tacna – Perú

2026

Sistema CoSwim

Propuesta del Proyecto

Versión 1.0

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Equipo CoSwim | Patricio Cuadros | Patricio Cuadros | 09/10/2026 | Versión original |

# INDICE GENERAL

1. Resumen Ejecutivo

2. Planteamiento del Problema y Justificación

3. Objetivo General y Específicos

4. Beneficios

5. Alcance y Restricciones

6. Cronograma

7. Presupuesto

# Propuesta del Proyecto

# 1. Resumen Ejecutivo

Se propone desarrollar CoSwim, una aplicación móvil que lee sesiones

de natación desde Health Connect (sincronizadas por el reloj del usuario) y agrega

analítica deportiva propia que la app del fabricante del wearable no ofrece: índice

de eficiencia, splits de 100 m, zonas de frecuencia cardiaca, carga de entrenamiento

y recuperación. El sistema incluye un backend propio con autenticación por Google

para respaldar el historial del usuario en la nube.

# 2. Planteamiento del Problema y Justificación

Los wearables de gama media sincronizan datos de natación hacia Health

Connect, pero sus apps oficiales solo muestran promedios de sesión, sin analítica

comparativa ni índices propios. Se justifica el desarrollo de una capa de software

independiente del fabricante porque: (1) el problema es real y verificado con

hardware físico, no hipotético; (2) la tecnología necesaria (Health Connect, Flutter,

Node.js) es gratuita y madura; y (3) el costo de infraestructura recurrente es casi

nulo (capas gratuitas de Railway y GitHub Actions).

# 3. Objetivo General y Específicos

Objetivo general: desarrollar una aplicación móvil que lea, almacene y

analice sesiones de natación sincronizadas desde Health Connect.

- Integrar la lectura confiable de Health Connect, tipo por tipo.

- Implementar un backend propio con autenticación Google y sincronización.

- Calcular métricas de analítica deportiva propias sobre datos ya disponibles.

- Incorporar un pipeline de calidad y seguridad continuo.

# 4. Beneficios

- Analítica deportiva que normalmente está reservada a relojes de gama alta o apps

de pago, usando wearables de gama media ya extendidos.

- Historial centralizado en la nube, accesible desde cualquier sesión autenticada

con la misma cuenta de Google.

- Costo de infraestructura recurrente cercano a cero.

# 5. Alcance y Restricciones

El alcance cubre la app Flutter (Android) y el backend (API REST +

PostgreSQL). Restricciones: la app solo funciona en Android con Health Connect

disponible (sin vista iOS en este alcance); las métricas dependen de lo que el

fabricante del wearable efectivamente escriba en Health Connect.

# 6. Cronograma

Duración estimada: 8 semanas, en cuatro etapas (relevamiento y diseño,

integración con Health Connect, backend y sincronización, analítica y calidad). El

detalle semana a semana se encuentra en el Informe de Factibilidad (FD01, Figura 1).

# 7. Presupuesto

| Rubro | Costo (S/) |
| --- | --- |
| Costos generales | 270.00 |
| Costos operativos (estimado máximo, mensual) | 40.00 |
| Costos de personal (valorizado) | 3675.00 |
| Total estimado del proyecto | 3985.00 |